



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1\*\* | **Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте** путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С) | К,О,С | 1 этап | ПФХД | 2020г.  Планирование целевых субсидий на 2018- 2023гг. |
| 1.1 | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | Все категории | 1 этап | ПФХД | 2018г.  Подготовка финансово – нормативной базы |
| 1.2 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение) | Все категории | 1 этап | Приказ  Должностная инструкция | 2018г.  Готовность к работе |
| 1.3 | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | Все категории | 1 этап | Тесты  Инструктажи  Учеба персонала | 2018г.  Повышение прфессинального уровня персонала |
| 1.4 | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | Все категории | 1 этап | Приказ | 2018г.  Готовность к работе школы с отдельными категориями детей |
| 1.5 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Г | 1 этап | Договор на обучение | 2018-2023  Обучение сотрудников школы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | **Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства** (на дому) | Все категории | 1 этап | Индивидуальный план детей- инвалидов и других маломобильных граждан  Заключение соглашения между ОО и родителями (законными представителями) | Учебный год  ВШУ |
| 3 | **Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате** | Все категории | 1 этап | Индивидуальный план детей- инвалидов и других маломобильных граждан  Заключение соглашения между ОО и родителями (законными представителями) | Учебный год  ВШУ |
| 4 | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг | Все категории | 1 этап | Раздел «Доступная среда» | 2018г.  Информированность |
| 1. **СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ**   **и предоставляемым в нем услугам** | | | | | |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности  (по варианту «А» / «Б») | Все категории | 3 этап | Б | Планирование целевых субсидий на 2018- 2023гг. |
| 2 | Осуществление строительства/реконструкции/  капитального ремонта объекта  (по варианту «А» / «Б») | Все категории | 3 этап | Б | 2018-2023 Планирование целевых субсидий на 2018- 2023гг. |
| 3\*\* | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») | Все категории | 2 этап | Б | 2018-2020 Планирование целевых субсидий на 2018- 2023гг. |
| 3.1 | **По территории объекта** | Все категории |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонтные работы:  - ремонт тротуаров |  | 1 этап | Б | 2019 г.  Проектно – сметная документация |
| 3.1.2 | Приобретение технических средств адаптации:  - табличка «Инвалиды» |  | 1 этап | Б | 2019 г.  Проектно – сметная документация |
| 3.2. | **По входу в здание** | Все категории |  |  |  |
| 3.2.1 | Ремонтные работы:  - установка наружного пандуса и реконструкция входной группы |  | 1 этап | Б | 2019 г.  Проектно – сметная документация |
| 3.2.2 | Приобретение технических средств адаптации:  - установка мобильного подъемника  - перила  -контрастная маркировка  - световые маяки |  | 1 этап | Б | 2019 г.  Проектно – сметная документация |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | **По путям движения в здании** | Все категории |  |  |  |
| 3.3.1 | Ремонтные работы:  - установка поручней вдоль стен  - разметка контрастных полос на полу | С | 2 этап | Б | 2020 г.  Проектно – сметная документация |
| 3.3.2 | Приобретение технических средств адаптации:  - противоскользящие коврики | К,О,С | 2 этап | Б | 2020 г.  Проектно – сметная документация |
| 3.4 | **По зоне оказания услуг** | Все категории |  |  |  |
| 3.4.1 | Ремонтные работы:  - оборудование сенсорной комнаты |  |  | Б | 2020 г.  Проектно – сметная документация |
| 3.4.2 | Приобретение технических средств адаптации:  - установка световых, тактильных знаков и мнемосхем |  |  | Б | 2020 г.  Проектно – сметная документация |
| 3.5 | **По санитарно-гигиеническим помещениям** | Все категории |  |  |  |
| 3.5.1 | Ремонтные работы:  - капитальный ремонт туалета на 1 этаже  - провести водопровод |  |  | ПФХД | 2021 г.  Проектно – сметная документация |
| 3.5.2 | Приобретение технических средств адаптации:  - спецоборудование  - поручни |  |  |  | 2021 г.  Проектно – сметная документация |
| 3.6 | **По системе информации** –  обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов | Все категории | 2 этап | ПФХД | 2022 г.  Проектно – сметная документация |
| 3.6.1 | Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте | Все категории | 2 этап | ПФХД | 2022г.  Проектно – сметная документация |
| 3.6.2 | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями | С | 2 этап | ПФХД | 2022 г.  Проектно – сметная документация |
| 3.6.3 | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания | С | 2 этап | ПФХД | 2023 г.  Проектно – сметная документация |
| 3.6.4 | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | Все категории | 2 этап | ПФХД | 2023 г.  Проектно – сметная документация |
| 3.6.5 | Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток) | Все категории | 2 этап |  | 2023 г.  Проектно – сметная документация |
| 3.7 | **По путям движения к объекту** |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту | Все категории | 1 этап | ПФХД | 2023 г.  Проектно – сметная документация |
| 3.7.2 | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта | Все категории | 1 этап | ПФХД | 2023 г.  Проектно – сметная документация |

**



1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) ***муниципальное общеобразовательное учреждеие «Средняя общеобразовательная школа» с. Мордино (МОУ «СОШ» с. Мордино)***

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) ***муниципальное общеобразовательное учреждеие «Средняя общеобразовательная школа» с. Мордино МОУ «СОШ» с. Мордино***

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) ***оперативное управление***

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

***государственная***

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) ***муниципальная***

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) ***Администрация муниципального района «Корткеросский»***

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты ***Республика Коми, с. Корткерос, ул. Советская, д.225, тел. 8(2136) 92165***

**2. Характеристика деятельности организации на объекте***(по обслуживанию населения)*

2.1. Сфера деятельности *(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*

***образование***

2.2. Виды оказываемых услуг \_\_\_\_\_\_***основное общее, среднее( полное) общее образование***

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)\_\_\_\_\_***на дому***

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) ***дети***\_\_\_

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске,* ***инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата****; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность ***посещаемость -50чел., вместимость -180 чел ., пропускная способность – 150 чел****.*

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

***Рейсовый автобус № 529 маршрут «Намск- Корткерос- Сыктывкар»*** ,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

***Имеются 2 единицы техники МОУ «СОШ» с.Мордино ПАЗ 320537-70 гос.рег. № О 088АК, ГАЗ 322132 гос.рег. № О 007 НХ***

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта ***200*** м

3.2.2. время движения (пешком) **5-7** мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*)

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**3.3. 1 – форма обслуживания \***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта  (формы обслуживания)\* |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

\* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов \*\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ**:

ВНД

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Капитальный ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Капитальный ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | Капитальный ремонт |

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения ***ПФХД***

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ***обеспечение доступности объекта***

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ***доступность после капитального ремонта***

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование

***Администрации муниципального района «Корткеросский»***

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата ***на сайте школы mordino.ucoz.ru***

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анкеты (информации об объекте) от | “ | 10 | ” | июля | 20 | 13 | г. |

2. Акта обследования объекта: № акта 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от “ | 10 | ” | июля | 20 | 13 | г. |

3. Решения Комиссии

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от “ | 10 | ” | июля | 20 | 13 | г. |



1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) ***муниципальное общеобразовательное учреждеие «Средняя общеобразовательная школа» с. Мордино (МОУ «СОШ» с. Мордино)***

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) ***муниципальное общеобразовательное учреждеие «Средняя общеобразовательная школа» с. Мордино МОУ «СОШ» с. Мордино***

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) ***Администрация муниципального района «Корткеросский»***

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты ***Республика Коми, с. Корткерос, ул. Советская, д.225, тел. 8(2136) 92165***

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

***образование***

2.2. Виды оказываемых услуг ***основное общее, среднее( полное) общее образование***

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность ***посещаемость -50чел., вместимость -180 чел ., пропускная способность – 150 чел***

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов  
и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

***Рейсовый автобус № 529 маршрут «Намск- Корткерос- Сыктывкар»*** ,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

***Имеются 2 единицы техники МОУ «СОШ» с.Мордино ПАЗ 320537-70 гос.рег. № О 088АК, ГАЗ 322132 гос.рег. № О 007 НХ***

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта ***200*** м

3.2.2. время движения (пешком) ***5-7*** мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*)

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* ( описать \_\_\_\_\_\_)

**3.3. Вариант организации доступности ОСИ** (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

\* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

**4. Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Капитальный ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Капитальный ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | Капитальный ремонт |

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано**

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*